| 팀번호 |  |
| --- | --- |

2026-하계 세종창의학기제(집중이수제) 주간학습보고서 (2주차)

| 창의과제 | 청년 금융지원 통합 플랫폼 앱 개발 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이름 |  | 학습기간 | 2026. 7. 6. ~ 2026. 7. 12. |  |  |  |
| 학번 |  | 학습주차 | 2주차 | 학습시간 | 12시간 |  |
| 학과(전공) |  | 과목명 | 자기주도창의전공 3 | 수강학점 | 3학점 |  |
| ※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 5회차 이상 학습 준수 |  |  |  |  |  |  |
| 금주 학습목표 | React/Vite 기반 모바일 우선 화면을 구현하고 백엔드·Supabase와 연결하여 온보딩부터 상품 조회까지의 사용자 흐름을 완성한다. |  |  |  |  |  |
| 학습내용 | 1. React 18·Vite 프로젝트에 모바일 중심 디자인 시스템과 공통 UI 컴포넌트를 구성하였다. 2. 이름·나이·지역·소득·자산·저축 목표를 입력하는 단계형 온보딩과 목표 기간 미리보기를 구현하였다. 3. 상품 목록, 검색·필터, 상품 상세, 맞춤 추천, 홈 요약과 마이페이지 화면을 제작하였다. 4. 프런트 API 모듈을 작성해 상품 목록·추천·사용자 상태를 Express API 및 실시간 Supabase 데이터와 연결하였다. 5. Capacitor Android 프로젝트를 생성하고 앱 식별자·네트워크 설정을 구성했으며 Render 배포 설정과 리전 정보를 정리하였다. |  |  |  |  |  |
| 학습방법 | 7/6 배포 환경·리전 설정 2시간 / 7/7 UI 구조·디자인 토큰 2시간 / 7/8 온보딩 구현 3시간 / 7/9 API·Supabase 연결 및 Android 패키징 3시간 / 7/10 주요 화면 흐름 점검 2시간 (총 12시간) |  |  |  |  |  |
| 학습성과 및 목표달성도 | 웹 화면과 백엔드가 실제 데이터로 통신하고, 동일 코드를 Android 앱으로 패키징할 수 있는 통합 구조를 만들었다. 온보딩·추천·상품 탐색의 핵심 경로가 연결되었으며 목표달성도는 약 90%이다. 사용자 인증과 운영 수준 오류 처리는 후속 과제로 남겼다. |  |  |  |  |  |
| 참고자료 및 문헌 | React·Vite 공식 문서, Capacitor Android 문서, Supabase JavaScript 문서, Render Blueprint 문서, 저장소 커밋 5e1eccd·f1a6f56·fa56ef8 |  |  |  |  |  |
| 내주 계획 | 가입상품·납입 기록·저축 플랜을 하나의 사용자 상태로 통합하고, 정액·자유·증액 적립식 검증과 중도해지 반영까지 구현한다. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026년 7월 12일 |  |  |  |
|  |  | 지도교수 |  |  |  | (인) |