| 팀번호 |  |
| --- | --- |

2026-하계 세종창의학기제(집중이수제) 주간학습보고서 (3주차)

| 창의과제 | 청년 금융지원 통합 플랫폼 앱 개발 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이름 |  | 학습기간 | 2026. 7. 13. ~ 2026. 7. 19. |  |  |  |
| 학번 |  | 학습주차 | 3주차 | 학습시간 | 12시간 |  |
| 학과(전공) |  | 과목명 | 자기주도창의전공 3 | 수강학점 | 3학점 |  |
| ※ 수강학점에 따른 회차별 학습시간 및 5회차 이상 학습 준수 |  |  |  |  |  |  |
| 금주 학습목표 | 가입상품과 납입 이력을 반영하는 통합 저축 관리 프로토타입을 완성하고, 상품별 납입 규칙·목표 달성률·중도해지 계산의 정합성을 높인다. |  |  |  |  |  |
| 학습내용 | 1. 홈·적금 찾기·내 플랜·추가 혜택·MY의 5탭 정보구조와 반응형 모바일 UI를 통합하였다. 2. 가입상품 등록, 관심상품 저장, 납입 기록 생성·수정·삭제, 플랜 목표 수정 API와 화면을 연결하였다. 3. 정액·자유·증액 적립식 및 월/주 납입 주기에 따라 허용 납입액을 서버에서 검증하도록 확장하였다. 4. 현재액·기초잔액·납입 이력으로 목표 달성률과 상품별 기여도를 계산하고, 만기·중도해지 시 예상 기간과 이자 변화를 재계산하였다. 5. 데이터 모델·REST API·핵심 계산식·화면 명세를 통합 설계서로 정리하고 빌드 및 Android 실행 흐름을 점검하였다. |  |  |  |  |  |
| 학습방법 | 7/13 사용자 상태·가입상품 모델 점검 2시간 / 7/14 납입 CRUD·검증 구현 3시간 / 7/15 플랜·중도해지 계산 개선 3시간 / 7/16 통합 UI·예외 상태 점검 2시간 / 7/17 설계서·빌드·Android 실행 확인 2시간 (총 12시간) |  |  |  |  |  |
| 학습성과 및 목표달성도 | 저축 목표 설정부터 상품 탐색, 가입상품과 납입 기록 관리, 목표 진행률 확인, 중도해지 영향 반영까지 이어지는 통합 프로토타입을 완성하였다. 서버 검증과 DB 마이그레이션으로 데이터 정합성을 강화했으며 목표달성도는 약 95%이다. |  |  |  |  |  |
| 참고자료 및 문헌 | 프로젝트 통합설계서 v2.0, Supabase PostgreSQL/RPC 문서, Capacitor Android 문서, React 접근성 지침, 저장소 커밋 af724b7 및 migrations 004~010 |  |  |  |  |  |
| 내주 계획 | 실사용자 인증과 사용자별 RLS 정책을 적용하고, 핵심 API 통합 테스트·E2E 테스트·구조화 로그를 추가한다. 금융기관 신청 딥링크와 정책 혜택 운영 API 연동도 검토한다. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026년 7월 19일 |  |  |  |
|  |  | 지도교수 |  |  |  | (인) |